ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.                               г. Ипатово                                         № 1553

О ходе реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление) о ходе реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. № 310, от 10 августа 2018г. №998, от 29 декабря 2018г. №1759, от 28 декабря 2019 г. № 1986, от 19 июня 2020 г. №778) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

-«Благоустройство территории Ипатовского городского округа»;

-«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

- «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Программа предусматривает выполнение в 2020 году мероприятий с общим объемом финансирования 103 316,88 тысяч  рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 26189,71 тысяч рублей и бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 77127,17 тысяч  рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 62774,59 тысяч рублей (60,76 процентов к бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета – 11108,85 тысяч рублей (42,42 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета составляет 51665,73 тысяч рублей (66,98 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено 1513,98 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 1479,42 тысяч рублей (97,71 процентов к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы проведены работы по замене оконных блоков в образовательных организациях, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1425,12 тысяч рублей общей площадью 893,1 кв. м. квадратных метра, произведены работы по геологическим изысканиям и произведена оплата за техническое присоединение административных зданий на сумму 54,29 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено 52167,85 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 26586,17 тысяч рублей (50,96 процентов к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы заключены муниципальные контракты на сбор, погрузку, вывоз мусора на территории г. Ипатово, на выполнение работ по благоустройству территории г. Ипатово, содержанию кладбищ, по очистке от высокостебельной травы, кронирование деревьев, по ремонту и содержанию сетей уличного освещения. В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края осуществлен ремонт тротуара в пос. Советское Руно, пос. Винодельненский, благоустроена парковая зона в с. Лиман, с. Большая Джалга, с. Тахта. В рамках программы «Комплексного развития сельских территорий» произведен ремонт тротуарных дорожек в пос. Советское Руно.

На реализацию подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено 5556,50 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 3870,77 тысяч рублей (69,66 процентов к бюджетной росписи).

По итогам 9 месяцев 3870,77 тысяч рублей израсходовано на мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - МКУ «ЕДДС») (заработная плата сотрудников МКУ «ЕДДС», коммунальные услуги и оплата средств связи) и создание АСГ городского округа (закупка оборудования, имущества, ремонт помещений).

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено 1000,00 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 793,14 тысяч рублей (79,31 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено 43078,55 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 30045,09 тысяч рублей (69,75 процентов к бюджетной росписи). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности Управления.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. № 310, от 10 августа 2018г. №998, от 29 декабря 2018г. №1759, от 28 декабря 2019 г. № 1986, от 19 июня 2020 г. №778) (далее - Программа.

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Програм-мы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения - до 31 декабря 2020 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок исполнения - до 10 декабря 2020 г.).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко