ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2020 г.                                 г. Ипатово                                           № 374

О ходе реализации за 2019 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление) о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. № 310, от 10 августа 2018 г.       № 998, от 29 декабря 2018 г. № 1759, от 28 декабря 2019 г. № 1986) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 5 подпрограмм:

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

-«Благоустройство территории Ипатовского городского округа»;

-«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

- «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Программа предусматривает выполнение в 2019 году мероприятий с общим объемом финансирования 107594,96 тысяч  рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 26556,78 тысяч рублей и бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 81038,18 тысяч  рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило 102 139,79 тысяч рублей (94,93 процентов к бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета – 26556,78 тысяч рублей (100,00 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета - 75583,01 тысяч рублей (93,27 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» с учетом изменений в 2019 году предусмотрено 8600,02 тысяч рублей., кассовое исполнение составило 8591,44 тысяч рублей (99,90 процентов к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы проведены работы по замене оконных блоков на сумму 8218,66 тысяч рублей общей площадью 1428,61 квадратных метра, проведены работы по топографической съемке на сумму 9,50 тысяч рублей, археологические изыскания на сумму 86,99 тысяч рублей, подключение природного газа административных зданий на сумму 8,58 тысяч рублей и расчет тепловой энергии на сумму 19,17 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» с учетом изменений в 2019 году предусмотрено 48 127,34 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 46 670,05 тысяч рублей (96,97 процентов к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края проведены работы по содержанию кладбищ, по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с общественных территорий в количестве 4255 тысяч метров кубических, по благоустройству территории г. Ипатово, содержанию кладбищ, по очистке от высокостебельной травы общей площадью 48,3 гектара, кронированию деревьев в количестве 124 дерева, по ремонту и содержанию сетей уличного освещения. В рамках программы развития жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края приобретена коммунальная дорожная машина и автогидроподъемник.

В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края осуществлен ремонт тротуара г. Ипатово, ограждение кладбища с. Бурукшун, благоустройство парковых зон в с. Тахта, с. Большая Джалга, с. Кевсала, приобретена илососная и коммунальная дорожная машина.

На реализацию подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом изменений в 2019 году предусмотрено 9 976,84 тысяч рублей., кассовое исполнение составило 6 610,34 тысяч рублей (66,26 процентов к бюджетной росписи).

По итогам 12 месяцев 4 313,58 тысяч  рублей израсходовано на мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС» (заработная плата сотрудников МКУ «ЕДДС», коммунальные услуги и оплату средств связи) и создание АСГ городского округа (закупка оборудования, имущества, ремонт помещений), приобретен план гражданской обороны на сумму 50 тысяч рублей. В рамках реализации программы поддержки местных инициатив произведен капитальный ремонт здания депо на сумму 2246,77 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» с учетом изменений в 2019 году предусмотрено 1248,34 тысяч рублей., кассовое исполнение составило 1190,11 тысяч рублей (95,34 процентов к бюджетной росписи).

В целях обеспечение водоснабжения сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объекта водоснабжения на сумму 1115,07 тысяч рублей, проведены работы по внесению изменений в проектную документацию на сумму 75,04 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» с учетом изменений в 2019 году предусмотрено 39642,42 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 39077,85 тысяч рублей (98,58 процентов к бюджетной росписи). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности Управления.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 310, от 10 августа 2018 г. № 998, от 29 декабря 2018 г. № 1759, от 28 декабря 2019 г. № 1986) (далее – Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Проводить мониторинг реализации Программы в 2020 году

(срок исполнения – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала));

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2020 года);

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко