ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1731

О ходе реализации за январь - сентябрь 2019 г. муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 26.

Рассмотрев информацию отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за январь - сентябрь 2019 г. муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры  Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 26 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 ноября 2018г. № 1491, от 29 декабря 2018 г. № 1732) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На сегодняшний день  разработаны и утверждены решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 апреля 2019 года № 45 местные нормативы градостроительного проектирования Ипатовского городского округа Ставропольского края. Генеральный план Ипатовского городского округа утвержден решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 августа 2019 года № 75 «Об утверждении Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края». Разработаны правила землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края, выполнен комплекс кадастровых работ по установлению границ населенных пунктов, границ территориальных зон.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрено финансирование за счет средств  бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края 10369,60 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3657,80 тысяч рублей (35,27 процентов к бюджетной росписи).

В рамках Программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 1 мероприятия с выполнением 3 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в полном объеме из-за плановости реализации планируется до конца 2019 года.

Денежные средства направлены на разработку Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края, правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ипатовским городским округом Ставропольского края в 2018 году был заключен муниципальный контракт от 15 октября 2018 года  № 503 МК -15 с ООО «Картфонд» на оказание услуг по выполнению научно-исследовательских работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Ипатовского городского округа Ставропольского края, генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края, правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края, со сроком исполнения до 31 декабря 2019 года.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за январь - сентябрь 2019г. муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры  Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 26 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 ноября 2018г. № 1491, от 29 декабря 2018 г. № 1732) (далее – Программа).

2. Отделу капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы в полной мере и выполнение утверждённых показателей Программы  (срок исполнения – 31 декабря 2019г.);

2.2. В целях корректировки мероприятий, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей, в установленном порядке производить внесение изменений в Программу, по мере необходимости (срок исполнения – 10 декабря 2019г.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко