ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 марта 2022 г.                              г. Ипатово                                               № 312

О ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 232, от 24 августа 2021 г. № 1244, от 29 декабря 2021 г. № 2012) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Программа предусматривает выполнение в 2021 году мероприятий с общим объемом финансирования 340 107,76 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) – 283 511,90 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 56 595,86 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило – 170 217,60 тысяч рублей – (50,1 процента к плану) в том числе за счет средств краевого бюджета – 122 053,33 тысяч рублей (43,1 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 48 164,27 тысяч рублей (85,1 процента к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2021 году мероприятий с объемом финансирования из местного бюджета – 26 522,06 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 26 102,71 тысяч рублей, или 98,4 процента к плану.

Денежные средства были направлены на:

- участие детей в конкурсе по безопасности дорожного движения;

- содержание автомобильных дорог;

- установку, замену и содержание светофорных объектов;

- разработку проектов организации дорожного движения;

- установку дорожных знаков;

- обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2021 году мероприятий с объемом финансирования 313 585,70 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 283 511,90 тысяч рублей, местного бюджета – 30073,80 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 144 114,89 тысяч рублей – 46,0 процентов к плану, в том числе за счет средств краевого бюджета – 122 053,33 тысяч рублей (43,1 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 22 061,56 тысяч рублей (73,4 процента к бюджетной росписи).

Освоение денежных средств направлено:

1) Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму – 134 990,0 тысяч рублей в том числе: краевой бюджет – 122 053,33 тысяч рублей, местный бюджет – 12 936,67 тысяч рублей. В частности:

ремонт автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий программы, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 624-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен на 10,257 км автодорог с освоением средств на сумму 126 277, 55 тысяч рублей;

в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью – 0,904 км на общую сумму 4 421, 57 тысяч рублей;

за счет местного бюджета выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог, получение положительного заключения экспертизы на сметную документацию.

2) Ремонт дорог в щебеночном исполнении с освоением средств в размере – 7705,01 тысяч рублей.

В том числе в рамках реализации инициативного проекта выполнен ремонт автодороги в щебеночном исполнении х. Кочержинский от примыкания к автомобильной дороги Р-216 (Астрахань-Элиста-Ставрополь) – 299, 72 тысяч рублей.

3) Ремонт тротуаров в г. Ипатово протяженностью 0,75 км – 1121,2 тысяч рублей

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786, от 28 декабря 2019 № 1983, от 23 апреля 2020 г. № 575, от 22 декабря 2020 г. № 1764).

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства, защиты окружающей среды чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина