ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2022 г.                              г. Ипатово                                               № 36

О ходе реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на 2021-2022 годы в Ипатовском городском округе Ставропольского края

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «О ходе реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на 2021-2022 годы в Ипатовском городском округе Ставропольского края администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В 2021 году в рамках реализации программы поддержки местных инициатив реализовано 18 проектов, стоимость которых составляет 33 337 195,28 руб. из них 18 391 074,01 руб.– средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 8 359 360,27 руб.- средства бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) 1 419 764, 00 руб. -средства физических лиц, 4 490 697,00 руб. – средства юридических лиц, 676 300,00 руб. средства индивидуальных предпринимателей. Все проекты реализованы в полном объеме. Всего благоустроено 5 парковых зон- в селах Бурукшун, Тахта, Лиман, Кевсала, пос. Красочный; продолжено благоустройство 1 площади перед домом Культуры в селе Золотаревка, отремонтировано 3 внутри поселковых дороги в селах Красная Поляна, Первомайское и пос. Советское Руно, 3 тротуара: в пос. Винодельненский, (торжественное открытие тротуара в пос. Винодельненский состоялось 10.12.2021 г.) в селе Добровольное, в г. Ипатово, установлено 4 детских площадки в ауле Юсуп-Кулакский, ауле Малый Барханчак, поселке Большевик и г. Ипатово, (30 декабря 2021 года торжественно была открыта детская площадка в г. Ипатово по ул. Вокзальная), благоустроено 1 сельское кладбище в селе Большая Джалга.

В краевом конкурсном отборе инициативных проектов на 2022 год принимали участие все территории, имеющие население более 500 человек. В результате по конкурсу прошло 15 инициативных проектов на сумму 33 207 347,08 руб., из них: 19 952 903,00 руб. - средства краевого бюджета, 8 146 576,00 руб. -средства местного бюджета, 3 205 878,00 руб. -средства организаций, 849 040,08 руб. – средства индивидуальных предпринимателей, 1052 950,00 руб.- средства жителей. В основном все проекты направлены на благоустройство территорий. Планируется благоустроить 3 кладбища, пос. Большевик, село Кевсала и Лиман; 4 парковых зоны – в селах Б-Джалга, Бурукшун, Октябрьское, пос. Красочный; 4 тротуара в пос. Советское Руно, Винодельненском, в г. Ипатово - 2 тротуара; обустроить детскую площадку в а. Малый Барханчак; продолжить ремонт дороги по ул. Попова в с. Первомайское. В настоящее время идет подготовка к проведению торгов по определению подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ.

На основании вышеизложенного и в целях дельнейшей реализации проектов развития территории, основанных на местных инициативах на 2022 год администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «О ходе реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на 2021-2022 годы в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить реализацию проектов «О ходе реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на 2021-2022 годы в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в срок до 01 октября 2022 г. (срок исполнения - до 01 октября 2022).

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств бюджета, предусмотренных на реализацию данных мероприятий.

(срок исполнения - до 01 октября 2022 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н. Сушко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина