ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2022 г.                           г. Ипатово                                             № 1278

О ходе выполнения за первое полугодие 2022 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения за первый квартал 2022 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 232, от 24 августа 2021 г. № 1244, от 29 декабря 2021 г. № 2012, от 15 июня 2022 г. № 888) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Программа предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с общим объемом финансирования 251 867,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 202 265,6 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 49 602,2 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило – 81 630,7 тысяч рублей – (32,4 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета составило 58 301,0 тысяч рублей (28,8 процента к плану), за счет средств местного бюджета составило – 23 329,7 тысяч рублей – (47,0 процентов к плану).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с объемом финансирования из местного бюджета – 23 650,4 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 13 711,4 тысяч рублей – 58,0 процентов к плану).

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с объемом финансирования 228 217,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 202 265,6 тысяч рублей, местного бюджета – 25 951,8 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило 67919,3 тысяч рублей – (29,8 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета составило 58 301,0 тысяч рублей (28,8 процента к плану), за счет средств местного бюджета составило – 9 618,2 тысяч рублей – (37,1 процента к плану).

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения за первое полугодие 2022 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 232, от 24 августа 2021 г. № 1244, от 29 декабря 2021 г. № 2012, от 15 июня 2022 г. № 888) (далее - Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 25 декабря 2022 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого исполнения средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения – до 30 декабря 2022 года).

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства,

охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина