РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.                              г. Ипатово                                        № 569-р

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5, методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 14, постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2022 год.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н. Сушко.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 569-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 31012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31012,00 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,(далее –Подпрограмма), всего | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 21881,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21881,53 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие: изготовление информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.03. 2022г. 30.06. 2022г. 30.09. 2022г. 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие: проведение викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.03. 2022г. 30.06. 2022г.30.09. 2022г. 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы, всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 21869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21869,53 |
|  | контрольное событие: изготовление смет на ремонт автодорог | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.06. 2022г. 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: замена и установка дорожных знаков | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.06. 2022г. 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: содержание светофорных объектов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: обустройство пешеходных переходов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.08. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: изготовление(обновление) проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.06. 2022г. 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие: проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в установленные сроки | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |
|  | контрольное событие: проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 9130,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9130,47 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | 9130,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9130,47 |
|  | контрольное событие: выполнение ремонтаавтомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.09. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: выполнение ремонтаавтомобильных дорог в щебеночном исполнении | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.09. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: выполнение ремонта тротуаров | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.08. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие: реализация инициативного проекта | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 30.09. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |
|  | контрольное событие: обслуживание автобусных маршрутов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2022г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

________________________________________________________________